# План тестування продукту «ШопЛайн»

Спринт 2. Команда С. Версія 1.0, жовтень 2026. Основа — SRS 1.1.

Склав: Новосьолова О. (інженер з тестування). Затвердив: Гаєвський А. (керівник тестування). Рецензія: Сапронов А.

# 1. Продукт і межі тестування

Об'єкт тестування — інтернет-магазин «ШопЛайн» у версії 1.0: каталог із пошуком, фільтрами і сортуванням (F-40 … F-80), кошик і оформлення замовлення (F-90 … F-110), реєстрація, вхід, відновлення пароля (F-10 … F-30), кабінет покупця (F-120, F-130), контактна форма (F-140), а також Java-модуль програми лояльності (BL-10 … BL-80). Поточна версія продукту — demo https://practicesoftwaretesting.com; модуль лояльності перевіряється юніт- та інтеграційними тестами, бо в інтерфейс ще не інтегрований (SRS 2.3).

Поза межами: адміністративна панель, нарахування бонусних балів, мобільний застосунок (заплановані на 1.1), реальні платіжні системи (у demo оплата не проводиться).

Найбільші ризики продукту: неправильна сума замовлення (знижка за обсяг, промокод, доставка, округлення HALF_UP), доступ до чужих персональних даних і рахунків, повторне використання одноразового промокоду, відмова каталогу під час сезонного розпродажу.

# 2–4. Рівні і типи тестування

## Рівні (усі 7 обов'язкові)

| Рівень / тип | Ціль | Опис | Хто / коли | Пріоритет | Інструменти / дані | Застосовність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівень 1. Модульне | Переконатися, що кожен клас модуля лояльності окремо правильно рахує гроші і відхиляє неприпустимі дані — помилка в копійках множиться на кожне замовлення. | JUnit-тести для Cart, DiscountCalculator, PromoCodeValidator за BL-10 … BL-80: граничні значення qty 0/1/99/100, subtotal 1999.99/2000.00/4999.99/5000.00/9999.99/10000.00, доставка 1499.99/1500.00, промокод довжиною 5/6/10/11 і з датою today−1/today; перевірка винятків і незмінності кошика. Покриття гілок ≥ 90 %. | Інженер з тестування; спринт 4, регресія — спринт 5 | High | JUnit 5, Maven (mvn test), JaCoCo, JDK 17; фіксована дата для today | Так |
| Рівень 2. Інтеграційне | Перевірити, що модулі передають один одному суми без втрат: subtotal → знижка → доставка → промокод дає ту саму підсумкову суму, що й ручний розрахунок. | Ланцюжок Cart.subtotal() → volumeDiscount → shippingFee → PromoCodeValidator.apply на 10 наборах кошиків (порожній, 1 позиція, межі 1500/2000/5000 грн, фіксований промокод > subtotal); у demo — взаємодія SPA з REST-API: дані відповіді /products і /carts збігаються з відображеними. | Інженер з тестування; спринт 4 (модуль), спринт 3 (API) | High | JUnit 5; Postman / Newman для API demo; Chrome DevTools (Network) | Так |
| Рівень 3. Smoke (приймальне в тестування) | Переконатися перед кожним прогоном, що demo «ШопЛайн» працює і основне тестування має сенс. | 8 перевірок за чек-листом: головна з картками; пошук «pliers»; фільтр «Hand Tools»; сторінка товару; «Add to cart»; кошик; вхід покупця; перехід на крок «Billing Address». Якщо хоч одна не пройдена — прогін зупиняється. | Інженер з тестування; перед кожним прогоном, спринти 3–5 | High | Chrome 120+; обліковий запис customer@practicesoftwaretesting.com / welcome01 | Так |
| Рівень 4. Системне | Перевірити, що покупець через інтерфейс проходить повні сценарії від пошуку до рахунку-інвойсу в різних ситуаціях. | Наскрізні сценарії: реєстрація → вхід → пошук → кошик (2 товари) → оформлення з різними способами оплати → «My invoices» → завантаження PDF; негативні: неправильний пароль, порожній кошик, гість на кроці 3. Тест-кейси — у спринті 3 за SRS 1.1. | Уся команда; дизайн кейсів — тест-аналітик (спринт 3), виконання — інженер (спринти 3, 5) | High | Chrome, Firefox; тестові облікові записи, створені в сеансі (дані demo скидаються) | Так |
| Рівень 5. Альфа | Переконатися, що продукт придатний до використання в умовах, близьких до реальних, до показу зовнішнім користувачам. | Протягом 3 днів учасники інших команд групи без інструкції виконують 5 типових задач покупця на demo (знайти секатор, порівняти два товари, оформити замовлення, написати в підтримку, знайти рахунок); помилки фіксуються у формі. | Учасники інших команд групи; після системного, спринт 5 | Medium | Google Form для звітів; demo; сценарії задач | Так |
| Рівень 6. Бета | Зібрати від потенційних покупців помилки і побажання, яких команда не передбачила. | Посилання на demo і форму зворотного зв'язку 20 запрошеним користувачам (садівники, домашні майстри зі знайомих команди) на тиждень; аналіз відгуків, пріоритезація. | Зовнішні добровольці; перед випуском | Low | Google Form; demo | Так (виконується перед випуском, поза навчальними спринтами) |
| Рівень 7. Приймальне замовником | Отримати підтвердження замовника, що продукт виконує вимоги High і може бути прийнятий. | Замовник (викладач у ролі керівництва «ШопЛайн») на демо спринта 5 проходить сценарії з беклогу US-01 …: оформлення замовлення з промокодом, перевірка знижки і доставки, кабінет; рішення фіксується у протоколі. | Замовник (викладач); демо спринта 5 | High | Demo; матриця простежуваності (спринт 5) | Так |

## Типи тестування (застосовні — 17)

| Рівень / тип | Ціль | Опис | Пріоритет | Інструменти / дані | Застосовність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип 1. Функціональне | Перевірити, що функції F-10 … F-140 виконуються і заборонене не виконується — від цього залежить, чи може покупець узагалі купити товар. | Позитивні і негативні тест-кейси за кожною F-вимогою: фільтри «І» (Hand Tools + бренд), пошук без збігів, кнопка «Add to cart» неактивна для «Out of stock», гість не додає в обране (GUI-40), неправильний пароль — «Invalid email or password». | High | Chrome; облікові записи покупця | Так |
| Тип 2. GUI | Перевірити, що елементи інтерфейсу відповідають GUI-10 … GUI-100: розміщення, стан кнопок, тексти повідомлень. | Сітка 3×3 карток (GUI-20); межі поля «Quantity» 1 і 99, неактивні «−»/«+» (GUI-30); повідомлення валідації під полем (GUI-50); порядок полів форми реєстрації (GUI-65); порожній кошик (GUI-70). | Medium | Chrome DevTools; скриншоти для звіту | Так |
| Тип 3. Юзабіліті | Переконатися, що новий покупець без інструкції оформлює замовлення (U-10) і форми доступні з клавіатури (U-20). | 5 учасників виконують сценарій U-10 з таймером, фіксується час і кількість помилок, критерій 4 з 5; прохід форм реєстрації, входу, контакту лише клавішами Tab/Enter. | Medium | Таймер, протокол спостереження; 5 студентів не з команди | Так |
| Тип 4. Захищеності | Переконатися, що покупець не бачить і не змінює чужі рахунки й профіль (S-10, S-20) — це персональні дані та історія покупок. | Під покупцем A підставити ID рахунку покупця B в /invoices/{id} і в API (очікується 403); запит до API кабінету без токена (401); /account після «Sign out» (перенаправлення на вхід); маскування пароля; ZAP baseline-сканування локальної копії. | High | Burp Suite Community / OWASP ZAP; два облікові записи; Postman | Так |
| Тип 5. Потоків даних | Перевірити, що ціна з картки товару проходить через кошик, знижку, промокод і доставку до інвойсу без спотворень. | Товар за 1 250,00 × 2 → subtotal 2 500,00 → знижка 5 % = 125,00 → промокод 10 % → доставка за BL-60; суми на кожному кроці UI, у відповіді API і в PDF інвойсу звіряються з ручним розрахунком. | High | Chrome DevTools (Network), Postman; таблиця очікуваних сум | Так |
| Тип 6. Інтерфейсів | Перевірити програмні інтерфейси продукту: REST-API у форматі JSON і PDF-рахунок. | Колекція запитів до api.practicesoftwaretesting.com: /products, /products/search, /carts, /invoices — коди відповідей, структура JSON, коди помилок; завантаження PDF інвойсу і відповідність його даних замовленню. | Medium | Postman / Newman | Так |
| Тип 8. Конфігураційне | Переконатися, що сайт працює в усіх середовищах зі SRS 2.2 і U-30. | Smoke-сценарій і оформлення замовлення у Chrome 120+, Firefox 115+ на 1280×800; мобільна емуляція 375 px (без горизонтальної прокрутки, кнопки ≥44×44). | Medium | Chrome, Firefox, режим Device Toolbar | Так |
| Тип 9. Об'ємне | Перевірити, що фільтри, сортування і пагінація правильні на великому каталозі, а не лише на ~50 товарах demo. | Локальна копія demo (Docker) з 10 000 згенерованих товарів: сортування Price (Low–High) на першій і останній сторінці, кількість сторінок = ⌈N/9⌉, фільтр бренду. | Low | Docker-копія практикуму, скрипт генерації даних | Так |
| Тип 13. Інтернаціоналізації | Перевірити, що українські імена, адреси і повідомлення з ї, є, ґ, апострофом і емодзі зберігаються без спотворень. | Реєстрація з ім'ям «Ґанна Мар'їна», вулиця «Січових Стрільців»; звернення через контактну форму з текстом українською і емодзі; перевірка у «My profile», «My messages» і в PDF інвойсу. | Medium | Chrome, Firefox | Так |
| Тип 14. Локалізації | Перевірити перемикач мови (GUI-10): переклад інтерфейсу повний, формати дат і сум відповідають мові. | Перемкнути кожну доступну мову, пройти головну, сторінку товару, кошик — відсутність неперекладених рядків і обрізаних написів; формат ціни і дат у кабінеті. | Low | Chrome; чек-лист сторінок | Так |
| Тип 15. Документації | Перевірити, що посібник користувача і README модуля повні та точні (D-10, D-20). | За README зібрати модуль і виконати mvn test на чистому JDK 17; звірити перелік класів і посилання BL-xx із SRS 1.1; пройти посібник крок за кроком на demo. | Low | JDK 17, Maven; SRS 1.1 | Так |
| Тип 16. Навантажувальне | Перевірити P-20: за 100 одночасних покупців 95 % відповідей API каталогу ≤ 1 с. | Сценарій «GET /products?page=N» у k6, сходинки 1 / 10 / 50 / 100 VU по 2 хв, потім 10 хв на 100 VU; фіксуються p95 і частка помилок. Виконується лише на локальній Docker-копії — навантажувати публічний demo неетично. | Medium | k6 або JMeter; Docker-копія | Так |
| Тип 17. Стресове | З'ясувати, як каталог деградує понад розрахункове навантаження — чи коректно відмовляє, а не втрачає кошики. | Збільшення до 500 VU до появи помилок; фіксується точка відмови, коди відповідей (503 замість 500 / таймауту), відновлення після зняття навантаження. | Low | k6; Docker-копія | Так |
| Тип 18. Стрибкове | Перевірити поведінку при старті розпродажу, коли покупці заходять одночасно. | Різкий стрибок з 5 до 300 VU за 10 с на 1 хв і повернення до 5; час відповіді і помилки до, під час і після стрибка. | Low | k6; Docker-копія | Так |
| Тип 20. Профілювання | Отримати еталонні значення часу роботи модуля лояльності для порівняння в наступних версіях. | Час Cart.subtotal() і повного розрахунку замовлення для кошиків 1 / 100 / 1 000 рядків, 30 прогонів, медіана. | Low | JMH або System.nanoTime у JUnit | Так |
| Тип 23. Вузьких місць | Знайти найповільніший крок оформлення замовлення. | Під навантаженням 50 VU виміряти час кожного API-виклику ланцюжка «кошик → вхід → адреса → оплата → інвойс», визначити крок з найбільшим p95. | Low | k6 з груповими метриками; DevTools Network | Так |
| Тип 24. Умов гонок | Переконатися, що одноразовий промокод не можна застосувати двічі паралельними запитами, а останній товар не продається двом покупцям. | Два потоки одночасно викликають apply для одного одноразового коду (очікується одне застосування, друге — ALREADY_USED); у demo — два сеанси паралельно оформлюють замовлення на один товар. | High | JUnit 5 + ExecutorService/CountDownLatch; два браузери | Так |

## Незастосовні типи

| Тип | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Тип 7. Інсталяційне | «ШопЛайн» — вебзастосунок, покупець нічого не встановлює; модуль лояльності — бібліотека, що збирається командою mvn test, і її збирання перевіряється в межах документації (тип 15). |
| Тип 10. Надійності | SRS не задає статистичних показників (напрацювання на відмову, кількість збоїв), а дані demo періодично скидаються (2.3) — критерію оцінки немає. |
| Тип 11. Доступності | Вимог до резервування і гарячої заміни немає; продукт розгорнуто одним екземпляром, інфраструктура demo поза контролем команди. |
| Тип 12. Відновлення | Дані demo скидаються штатно (2.3), вимог до відновлення даних після збою у SRS немає; збереження кошика після перезапуску сервера не вимагається. |
| Тип 19. Порівняльне | Немає еталона: попередньої версії модуля лояльності не існує, вимог порівняння з конкурентами немає; еталон створює профілювання (тип 20). |
| Тип 21. Стабільності | Немає вимоги до тривалої роботи, а багатогодинне навантаження на спільний demo неприпустиме; на локальній копії результат не репрезентативний для продакшну. |
| Тип 22. Витоків пам'яті | Доступу до серверної частини demo немає; модуль лояльності не має довгоживучого стану — кошик створюється на одне замовлення. |

Разом: 7 рівнів, 17 застосовних типів (норматив для 4 осіб — ≥12), 7 незастосовних.

# 5. Інструменти, середовище, тестові дані

Середовище: demo https://practicesoftwaretesting.com (функціональні, GUI, захищеності в межах ручних перевірок); локальна Docker-копія практикуму з відкритого репозиторію для навантажувальних, стресових, об'ємних тестів і ZAP-сканування. Браузери: Chrome 120+, Firefox 115+, мобільна емуляція 375 px.

Інструменти: JUnit 5, Maven, JaCoCo (модуль); Postman/Newman (API); k6 або JMeter (продуктивність); OWASP ZAP, Burp Suite Community (захищеність); Lighthouse, axe DevTools (GUI-100, доступність); Chrome DevTools.

Тестові дані: обліковий запис customer@practicesoftwaretesting.com / welcome01 і власні облікові записи, створені на початку кожного сеансу; таблиця граничних сум (1499.99, 1500.00, 1999.99, 2000.00, 4999.99, 5000.00, 9999.99, 10000.00); набір промокодів (відсотковий 10 %, фіксований 200 грн, одноразовий, прострочений, довжиною 5 і 11 символів); тексти з українськими літерами й емодзі.

# 6. Ризики і припущення

Дані demo скидаються — тести не покладаються на дані попередніх сеансів, облікові записи створюються в сеансі. Модуль лояльності не інтегрований в UI — суми в demo і в модулі можуть розходитися; розбіжності фіксуються як дефекти інтеграції. Пороги доставки, параметри вкладень і мобільна підтримка потребують підтвердження замовником (див. SRS 1.1) — до відповіді тести пишуться за SRS 1.1. Навантаження на публічний demo заборонене — потрібна робоча Docker-копія; якщо її не вдасться підняти, типи 9, 16–18, 23 переносяться з позначкою «заблоковано». Час команди обмежений — при нестачі виконуються спершу типи і рівні з пріоритетом High.